**Popis a odůvodnění zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo veřejné zakázky: | 01PU-002453 |
| Název veřejné zakázky: | Systém pro úsekové měření rychlosti na dálnicích |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| ISPROFOND: | 500 156 0003 |
| Předpokládaná hodnota zakázky: | 20 000 000 - 30 000 000 Kč bez DPH |

1. **Popis předmětu veřejné zakázky:**

Dodávka systému pro úsekové měření rychlosti na stávajících mýtných branách a na provizorních sloupech s výložníky. Jedná se o systém, který bude automaticky zaznamenávat projíždějící vozidla v definovaných řezech a vypočítávat okamžitou a úsekovou rychlost.

**2. Odůvodnění účelnosti zakázky:**

|  |  |
| --- | --- |
| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky obsahující alespoň  a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,  b) popis předmětu veřejné zakázky,  c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,  d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky. | a) Realizací zakázky dojde k zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení rizika vzniku nehod z důvodu rychlé jízdy vozidel. Současně dojde ke zvýšení bezpečnosti práce údržbových složek, protože řidiči budou více dodržovat stanovené dopravní značení – dovolené rychlosti.  b) Popis předmětu zakázky je uveden v bodě 1) výše.  c) Realizace zakázky v plné míře naplní potřeby zadavatele související s výkonem činnosti zadavatele, a to zabezpečení výstavby a modernizace silnic a dálnic.  d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 50 měsíců od podpisu smlouvy v závislosti na průběhu zadávacího řízení. |
| Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. | Nejvýznamnější rizika související s plněním veřejné zakázky představují:   * nedodržení termínu začátku realizace; * nesplnění kvalitativních požadavků díla.   Součástí zadávacích podmínek jsou Smluvní podmínky, projektová dokumentace, technické podmínky a soupis prací zpracované podle resortních předpisů MD ČR a navazující legislativy. Vymezení předmětu díla po technické stránce v podrobnostech nezbytných pro podání nabídky a následnou realizaci zakázky se současným nastavením smluvních podmínek tak, aby jednoznačně upravovaly práva a povinnosti smluvních stran po dobu realizace zakázky a záručních dob díla umožní zadavateli minimalizovat dopady zmíněných rizik. Výše popsaná a další rizika, jejich rozdělení mezi zadavatele (objednatele) a dodavatele, způsob řešení v případě vzniku skutečných z těchto rizik vyplývajících, jsou určena zejména ve Smluvních podmínkách veřejné zakázky. |

**3. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady:**

**Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady na dodávky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky**  ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky | |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu  požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem. | Je vyžadován „Certifikát o schválení typu měřidla“ podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, bez něhož nelze zařízení použít na vytěžování přestupků pro potřeby správního řízení dle zákona 361/2000 Sb. |

**4. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek:**

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnotící kritérium** | **Váha kritéria v celkovém hodnocení** |
| Nabídková cena stavby v Kč bez DPH | 100% |

**7. Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnota** | **Odůvodnění** |
| 20 000 000 – 30 000 00 Kč bez DPH | Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena s ohledem na předmět veřejné zakázky popsaný výše. Byl proveden průzkum trhu a porovnány nabídkové ceny uchazečů a dodavatelů obdobných veřejných zakázek |

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

…………………………………

(podpis zadavatele)